巴彦淖尔市“改盐增草（饲）兴牧工程”

分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草土壤修复与盐碱地改良科技有限公司

- 项目概况

（一）工程名称：巴彦淖尔市5万亩“改盐增草（饲）兴牧工程”

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB004

- （三）工程地点：巴彦淖尔市

- （四）项目概况：

项目地点位于巴彦淖尔市,本项目施工总面积5万亩，其中主要工程有盐碱地改良工程、暗管排盐工程、土地整理工程等。

竞争性谈判内容为：现对盐碱地改良工程中所需的明砂、脱硫石膏两项主要材料的购置及摊铺进行分包商竞争性谈判。（包工包料）

- （五）工作内容：

- 1、明砂：232000立方，根据现场需求拉到指定地点后按照设计要求摊铺到所需条田中。其中有100000立方的运距为15公里，132000立方的运距为35公里。

2、脱硫石膏：1206吨，根据现场需求拉到指定地点后按照设计要求摊铺到所需条田中。运距为70公里。

- （六）工期：225日历天

计划开工日期：2018年3月4日

计划竣工日期：2018年10月15日，其中3月10日前明沙完成160000方，脱硫石膏全部完成，剩余秋天完成。

- 质量及技术要求

（一）明砂

明砂：要求为风积沙，有机质含量小于等于1.5%，根据改良要求拉倒现场并使用机械均匀摊铺到所需田块。

（二）脱硫石膏

脱硫石膏：要求有效的二水硫酸钙含量大于70%，根据改良要求拉运到现场并使用机械均匀摊铺到所需田块。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验相关资质的公司均可报名，且具有一般纳税人资格。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、材料拉运费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2018年2月27日——2018年3月1日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年2月28日——2018年3月1日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年3月1日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年3月 1日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话： 银  洁  18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 白静  15694716953

现场踏勘联系人及电话：王权计   联系电话15044866280

投标报名表

| 投标项目 | 巴彦淖尔市“改盐增草（饲）兴牧工程” |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |