五原县绿化栽植及养护工程

劳务分包商竞争性谈判公告--补充文件

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司五原县

- 项目概况

（一）工程名称：五原县绿化栽植及养护工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB014

- （三）工程地点：五原县

- （四）项目概况：

项目地点位于五原县,施工总面积54万平米，该项目共分为八个标段（八标段为补充标段），其中：

八标段 栽植乔木20000株，播撒草籽66600平米，养护面积约8.46万平米。

现对以上标段进行劳务分包商竞争性谈判,分包商报价时需按整体标段进行报价。

- （五）工作内容：

| - 分类 | - 工作内容 |
| --- | --- |
| - 1苗木养护 | - 养护用水、用电、肥料甲供，其他辅材及工器具分包商提供 |
| - 1.1落叶乔木养护 | - 修水圈、修支架、修剪、浇水、管道维护、涂白、抹芽、病虫害防治、施肥、锄草、除尘、保洁、清运垃圾、冬季巡护 |
| - 2苗木栽植 | - 苗木、支撑杆、绿化用水及肥料甲供，其他辅材及工器具分包商提供 |
| - 2.1落叶乔木栽植 | - 挖穴、卸车、苗木倒运、施肥、栽植、修剪整形、封穴、围水圈、打支架、浇水、校正覆土、场地平整清理 |
| - 2.2草坪、地被栽植 | - 整地、卸车、搬运、播撒、施肥、围堰、浇水、场地平整清理 |

- （六）工期

- 计划栽植开竣工时间：2018.3.31-2018.5.20

- 计划养护开竣工时间：2018.5.20-2019.4.30

现场踏勘联系人电话： 康志海18847122364