白云鄂博矿区绿化项目水车使用分包商竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

- 项目概况

- 工程名称：白云鄂博矿区绿化项目水车使用

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB0026-1

- （三）工程地点：白云鄂博矿区

- （四）项目概况：

项目地点位于白云鄂博矿区,项目施工总面积90.6万㎡，共分为三个标段：

一标段：招标范围为矿山一期用水量130000m³、塔拉游园用水量33677m³、防风林通阳道区域用水量25599m³，合计招标用水量为189276m³，投入水车用量8-10辆（水车容量25-30立方）。

二标段：招标范围为矿山二期用水量36510m³、防风林苗圃区域用水量40884m³，合计招标用水量为77394立方，投入水车用量5-6辆（水车容量25-30立方）。

三标段：招标范围为防风林陵园区域用水量74132m³、西出口区域用水量86796m³，合计招标用水量为160928立方，投入水车用量8-10辆（水车容量25-30立方）。

工程项目绿化区域内有乔木，亚乔木、丛植灌木、片植灌木、地被等需要水车拉水进行浇水灌溉。由于污水处理厂水量有限，水车取水地点分为两处，一处在污水处理厂，另外一处取水点在牧区，高温季节污水厂在供水不足的情况下、需采用水车从牧区拉水保证供水（不包含浇水人工费）。

- （五）工作内容：

一、水车从不同地点取水源，各项目水车拉水运距：

1、水车从污水处理厂取水（包含电费），拉运至项目各绿化区域（至矿山公园一期4.5公里；矿山公园二期5公里；塔拉游园4公里；城区西出口一、二约9公里；通阳道约6.5公里；陵园约4公里；苗圃约1.5公里）。

2、水车从牧区取水（包含水费），拉运至项目各绿化区域平均运距12公里。

二、绿化浇水8-10次，每一次浇水为7-10天，每标段平均每天不少于800吨水。

注：以上具体工程量详见竞争性谈判文件工程量清单

（六）工期：

- 计划开工日期：2018年5月15日

- 计划竣工日期：2019年5月14日

总工期：365日历天

三、水的质量及计量方式

1、水质标准：水的PH值5.5-8.5之间,水温≤35摄氏度，氯化物≤350毫克/升，全盐量≤2000毫克/升。

2、水车计量方式：水车计量以吨计,水车进场前,应该由项目部对使用水车的吨位进行核实确认,并留存水车过磅方量票据,存档备查。在使用车时,项目部每日填写《水车使用登记台账》,详细记录水车入场时间、退场时间、拉水方量及浇水苗木数量及浇水遍数。台账每日报备至核算小组。

3、水车的吨位限制区间：15吨-40吨。

四、安全管理

（1）严格遵守交通规则和有关规定，购买车辆运营全险及驾驶员的人身意外保险，但无论是否购买保险，都不免除对各类事故发生的全部赔偿责任，公司不承担任何连带责任。驾驶车辆必须证、照齐全，不准驾驶与证件不符的车辆，严禁酒后开车。

（2）汽车制动必须灵敏、好使。

（3）水车在路上坏了在车后或车前放置警示牌。

（4）在浇行道树的时候要放置安全警示牌。

（5）应保证机械设备能够安全顺利完成相关作业内容，应保证定期检查机械设备运行及安全情况，出现机械不适宜继续作业的，应及时通报项目部，更换设备，保证安全生产。

（6）必须对自己的机械操纵人员进行安全教育，并留存文字影像资料。

（7）乙方必须雇佣年龄段合适身体健康、无疾病隐患的机械操作人员进行机械操作。严禁雇佣童工和不符合法律规定的人员，由此造成一切后果，责任由水车分包商全部承担。

（8）水车分包商对机械操作人员进行道路、交通安全的教育，但由此引发的一切事故责任水车分包商承诺责任自负，费用自理。

五、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验及相关资质的公司均可报名。

注：要求同一投标人只允许中标一个标段。

六、报价方式

综合单价（含税金）方式，税率3%。开增值税专用发票。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、卸车费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

3、投标人的投标报价大于等于控制价为废标。

七、投标方式

报名时间：2018年5月8日——2018年5月13日下午14:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年5月8日——2018年5月13日下午14:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年5月13日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年5月13日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市银都大厦B座三层会议室

- 投标报名联系人及电话： 银  洁  18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 焦军  18204787066

- 现场踏勘联系人及电话：焦军  18204787066

投标报名表

| 投标项目 | 白云鄂博矿区绿化项目水车使用*标段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |