乌兰察布市防腐木工程分包商

竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司第二事业部

- 项目概况

（一）工程名称：乌兰察布市防腐木工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2018-GCFB0034

- （三）工程地点：乌兰察布

（四）项目概况：

项目地点位于乌兰察布市,项目施工面积104平米。现对防腐木工程进行分包商竞争性谈判，(包工包料)其中木栈道75平米，管理房9平米，亭子20平米。

- （五）工作内容：

防腐木工程： 管理房及木栈道安装

具体做法见图纸及工程量清单

- （六）工期：20日历天

- 计划开工日期：2018年7月4日

- 计划管理房基木栈道完成日期：2018年7月24日

- 计划保修期限：2019年7月24日

- 质量及技术要求

- 达到国家验收规范标准及蒙草标准。

- 现场的管理房及木栈道施工应按照图纸设计或经建设单位认可的样品进行采购、安装。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有相关施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，总价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判

人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2018年6月29日——2018年7月2日下午18:00

获取竞争性谈判文件时间：2018年6月29日——2018年7月2日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到报名邮箱381871766@qq.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2018年7月2日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2018年7月 2日下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：乌兰察布市盛世新城小区三层

- 投标报名联系人及电话：           李  琳    15048472185

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 苏津煜    18047471010

现场踏勘联系人及电话：           苏津煜    18047471010

投标报名表

| 投标项目 | 乌兰察布市防腐木工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |