巴彦淖尔区域养护工程分包商

公开竞争性谈判公告

- 发包人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司巴彦淖尔区域

- 项目概况

（一）工程名称：巴彦淖尔区域养护工程

（二）项目编码：MCSTHJ-2017-GCFB022

- （三）工程地点：巴彦淖尔区域

- （四）项目概况：

项目地点位于巴彦淖尔区域, 现对巴彦淖尔区域养护工程进行分包商公开竞争性谈判。项目施工总面积212434㎡，主要包括对现场栽植的乔木、球形灌木、绿篱、草坪等进行养护。

（五）工作内容：

新工养护的内容：主要包括苗木浇灌、苗木追肥、除草、病虫害防治、绿地保洁、垃圾清运等。

注：以上具体工程量详见竞争性谈判文件工程量清单

- （六）工期：365日历天

- 计划开工日期：2017年10月21日

- 计划竣工日期：2018年10月20日

- 质量及技术要求

达到蒙草标准及国家验收规范标准

- 苗木养护基准成活率指标：常绿乔木成活率90%，落叶乔木成活率93%，亚乔木成活率91%，灌木成活率92%，宿根花卉覆盖率95%,草坪地被覆盖率98%。因自然灾害或不可抗力造成的苗木死亡不计入成活率。

2、合作商进场前需确认苗木数量，对现有苗木需保证其成活率。

四、分包商要求

凡是入围公司“供应商信息库”且具有绿化施工经验的公司均可报名。

五、报价方式

综合单价（含税金）单价方式，单价报价。

1、工程量清单中的综合单价，应包括所需人工费、施工全部机械使用费、材料费、现场临时设施费，所有措施费、其他费（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费、检验试验费以及包含但不限于合同明示或暗示的风险、责任和义务等）以及管理费、利润、税金等。

2、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用公开竞争性谈判人将视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中，实施过程均不予计算和支付费用。

- 投标方式

报名时间：2017年10月13日——2017年10月18日下午18:00（节假日不休息）

获取竞争性谈判文件时间：2017年10月17日——2017年10月17日下午18:00

(发包人以邮件形式回复至对应报名邮箱，不需要现场领取)。

- 报名方式：投标人填写《投标报名表》，签字确认并于报名截止时间前发回到服务中心报名邮箱mengcaocaigou@126.com。（注：报名表需word版+扫描盖章版）。

- 投标人提问截止时间：2017年10月18日中午12:00前

- 发包人答疑时间：2017年10月 18日 下午18:00 前发布答疑

- 开标时间：见竞争性谈判文件

- 开标地点：呼和浩特市大学西街71号银都大厦3层

- 投标报名联系人及电话：           银  洁  18247105442

竞争性谈判文件答疑联系人及电话： 王宏娜  18904718401

现场踏勘联系人及电话：           樊  飞  15326781658

投标报名表

| 投标项目 | 巴彦淖尔区域养护工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  | 邮政编码 |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 职务 |  |  |
| 固定电话 |  | 手机 |  |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |  |
| 投标人签字 |  | 报名日期 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |